## Slide 1
APRUEBA
ADMINISTRACIÓN
Kick Off del Proyecto Capstone
Enfoque Frontend · SPA administrativa
Fernando Casanueva · Ignacio Catalán
Ingeniería en Informática · Duoc UC
Punto de partida
Una consola web para operar, medir y gestionar Aprueba sin depender de desarrollo adicional para cada ajuste del negocio.
8 módulos
Resumen, Comercial, Sponsors, Operativa, Usuarios y soporte, Tutores, Contenido, Planes y productos.
18 semanas
Plan académico en tres fases, con desarrollo incremental y estabilización final.
React 18
Vite, React Router, i18n, dashboards, pruebas y consumo de API REST.
alinear alcance, roles, método, tiempos, riesgos y criterios de éxito antes de comenzar a construir.

## Slide 2
¿De qué se trata el proyecto?
Aprueba Administración es la consola operativa del producto, no la aplicación del estudiante.
Problema que resuelve
Sin una consola administrativa centralizada, el equipo de negocio no puede monitorear conversión e ingresos, gestionar sponsors, moderar contenido, administrar usuarios ni operar parámetros del producto de forma eficiente.
Solución propuesta
Desarrollar una SPA web administrativa, modular y responsiva, integrada con la API REST del Backend y adaptada a permisos por rol para concentrar las operaciones del producto en una sola interfaz.
Contexto de negocio
Mercado inicial: Chile y PAES. El modelo freemium usa flujo diario de preguntas, desbloqueo progresivo y planes de bajo costo. La consola permite medir y operar esa economía.
Impacto esperado
Visibilidad de KPIs y salud del sistema
Gestión de usuarios, contenido y sponsors
Ajustes de planes y operación sin tocar el Frontend
308.000+ inscritos PAES 2025
El impacto directo es sobre los equipos internos; el impacto en estudiantes es indirecto al mejorar la operación del servicio.

## Slide 3
Objetivo y resultado esperado
La meta no es “hacer pantallas”: es entregar una herramienta administrativa usable, integrada y verificable.
Desarrollar una SPA para la consola de administración de Aprueba que permita visualizar métricas y gestionar funciones administrativas habilitadas por rol, mediante integración con la API REST del Backend.
Experiencia
8 módulos funcionales, diseño responsivo, i18n es/en y tema claro/oscuro.
Integración
Consumo asíncrono de endpoints /admin, manejo de errores y contratos JSON.
Seguridad cliente
Flujo de login + MFA, sesión, navegación protegida y representación de permisos RBAC.
Datos
Dashboards de MRR, MAU, conversión y exportación autorizada a CSV.
Calidad
Pruebas funcionales, integración/E2E, validación y auditoría Lighthouse.
Operabilidad
Interfaces para contenido, usuarios, sponsors, infraestructura y planes/productos.

## Slide 4
Alcance del Frontend
Ocho vistas principales, con responsabilidades claramente separadas del Backend.
Resumen
KPIs, salud general y acceso rápido.
Comercial
Embudo, ingresos, planes y CSV.
Sponsors
Gestión de auspiciadores y beneficios.
Operativa
Estado de servicios/contenedores y acciones auditadas.
Usuarios y soporte
Búsqueda, acciones administrativas, tickets y recorrección.
Tutores
Gestión visual del cuerpo tutor/docente.
Contenido
Banco de preguntas e importación masiva JSON.
Planes y productos
Constructor drag & drop, límites y sincronización vía Backend.
Incluye el equipo Frontend
UI/UX, componentes, navegación, integración con API, estado cliente, validaciones, i18n, tema, gráficos, pruebas y despliegue de la SPA.
Dependencias / fuera de alcance
Autorización real, reglas de negocio, Firestore, control de contenedores, auditoría y sincronización sensible con Stripe pertenecen al Backend.

## Slide 5
Usuarios administrativos y control de acceso
La interfaz cambia según el rol, pero la autorización efectiva siempre debe validarse en servidor.
Gerencia
KPIs, visión global, decisiones de producto
Finanzas
Comercial, recaudación, exportación CSV
Operaciones
Salud de servicios, contenedores, acciones operativas
Soporte
Usuarios, tickets y moderación de recorrecciones
Login
MFA
Sesión / JWT
RBAC + rutas
Responsabilidad Frontend
Guiar el flujo de autenticación y MFA.
Manejar estado de sesión y expiración.
Ocultar o bloquear navegación según permisos recibidos.
Nunca asumir que ocultar un botón equivale a autorizar.
Regla de arquitectura: el Frontend representa permisos; el Backend los hace cumplir.

## Slide 6
Arquitectura y stack tecnológico
Una SPA desacoplada, con contrato API estable y capacidad de trabajar con mocks cuando el Backend no esté disponible.
Administrador
Navegador web
SPA Frontend
React 18 · Vite · Router
i18n · temas · gráficos
API REST
/api/v1/admin
{ data, error, meta }
Backend administrativo
RBAC · auditoría · métricas
Firestore · Stripe · operaciones
Stack Frontend
React 18
Vite
React Router
Axios / Fetch
i18next
Vitest / RTL
Playwright
Lighthouse
Dependencia crítica: contrato de API y códigos de respuesta acordados tempranamente. Los mocks permiten que el Frontend avance sin bloqueo.

## Slide 7
Enfoque metodológico
Scrum con sprints de 1 semana, apoyado por Kanban y una coordinación continua con Backend.
1
Planificación
Seleccionar historias y tareas priorizadas del Product Backlog.
2
Ejecución
Desarrollar componentes/módulos e integrar contratos disponibles.
3
Seguimiento
Tablero Kanban: Pendiente → En desarrollo → En revisión → Finalizado.
4
Revisión
Demostrar el incremento, validar criterios y registrar pendientes.
5
Retrospectiva
Ajustar proceso, riesgos, estimaciones y acuerdos para el siguiente sprint.
Reglas de trabajo
Historia con criterio de aceptación antes de comenzar.
Pull request + revisión de código antes de cerrar.
Mocks cuando la API real aún no esté disponible.
Pruebas mínimas y validación manual para cada incremento.
Documentación técnica actualizada junto al código.
Definición de terminado
Código integrado + criterios cumplidos + revisión + pruebas + sin errores críticos conocidos.

## Slide 8
Equipo y responsabilidades
Responsabilidades primarias claras, con integración, pruebas y documentación compartidas.
Fernando Casanueva
Rol principal: Desarrollador Frontend UI/UX y especialista en componentes.
• Maquetación responsiva y sistema visual.
• Componentes reutilizables y accesibilidad.
• Diseño de formularios, tablas y modales.
• Desarrollo de módulos asignados.
Ignacio Catalán
Rol principal: Arquitecto Frontend e integración/seguridad cliente.
• Estructura de la SPA y navegación.
• Servicios de acceso a API y estado de sesión.
• Rutas protegidas y representación RBAC.
• Desarrollo de módulos asignados.
Responsabilidades compartidas
Requerimientos
Code review
Pruebas
Documentación
Integración final
Backlog y ceremonias
Clave para la evaluación individual: cada actividad debe tener un responsable primario identificable, aunque exista colaboración.

## Slide 9
Plazos y temporalidad
El proyecto contempla 18 semanas académicas, con 10 sprints semanales de desarrollo y etapas posteriores de estabilización, documentación y cierre
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Requerimientos + UX/UI
Arquitectura + componentes
Resumen + Comercial
Contenido + Planes + Usuarios
Operativa + Sponsors + Tutores
Integración API + pruebas
Optimización + despliegue + UX
Documentación + cierre
FASE 1 · Definición
FASE 2 · Desarrollo / Avance
FASE 3

## Slide 10
Hitos y entregas por etapa
Cada bloque debe cerrar con un incremento demostrable, no solo con tareas “en progreso”.
Sprint 1–2
Requerimientos y UX/UI
Flujos, wireframes, backlog inicial y contrato API base.
Sprint 2–3
Arquitectura y componentes
React/Vite, routing, sesión, RBAC cliente y componentes reutilizables.
Sprint 4–5
Métricas y comercial
Resumen, Comercial, dashboards y exportación CSV.
Sprint 6–7
Gestión principal
Contenido, Planes y productos, Usuarios y soporte.
Sprint 8–9
Operación extendida
Operativa, Sponsors y Tutores.
Sprint 10 + Semanas 11–13
Integración y QA
Integración con endpoints reales, manejo de errores, pruebas E2E y correcciones.
Semanas 14–16
Optimización y entrega técnica
Rendimiento, accesibilidad, UX, despliegue, informe de pruebas y manual.
Semanas 17–18
Cierre académico
Evidencias finales, presentación y defensa.
10 sprints de desarrollo dentro de 18 semanas académicas

## Slide 11
Evidencias, entregables y criterios de aceptación
El proyecto debe poder demostrarse y evaluarse con artefactos concretos.
Avance
Arquitectura Frontend + contrato API
Componentes, navegación, permisos y estructuras JSON esperadas.
Avance
Prototipo funcional
Login/MFA, sesión, rutas protegidas y SPA con mocks.
Final
Código fuente de la consola
Ocho módulos integrados, i18n y temas.
Final
Informe de pruebas
Funcionales, integración, E2E, formularios y Lighthouse.
Final
Manual de usuario e integración
Uso por rol y configuración del entorno cliente.
Criterios de aceptación mínimos
Navegación y módulos acordes al rol.
Estados de carga, error y vacío correctamente representados.
Formularios validados y acciones sensibles confirmadas.
Integración con API sin secretos en cliente.
Pruebas principales ejecutadas sin fallos críticos.
Diseño responsivo e interfaz consistente.
La aceptación final se basa en comportamiento observable, no en cantidad de componentes o líneas de código.

## Slide 12
Riesgos iniciales y plan de Kick Off
Empezar bien significa reducir incertidumbre antes de que se convierta en retrabajo.
Cambios o retrasos en API
Acordar contrato temprano + mocks versionados.
Permisos/RBAC ambiguos
Matriz rol → módulo → acción y validación Backend.
Alcance excesivo
Priorizar funcionalidades críticas y cerrar módulos por sprint.
Inconsistencia UI
Sistema de componentes y revisión UX desde S2.
Pruebas tardías
Automatizar smoke/E2E progresivamente, no al final.
Acciones del puntapié inicial
01
Validar alcance y nombres de los 8 módulos.
02
Definir matriz de roles y permisos.
03
Crear backlog inicial con criterios de aceptación.
04
Acordar contrato API y respuestas de error.
05
Preparar repositorio, ramas, PR y convenciones.
06
Construir wireframes y sistema visual base.
07
Cerrar Sprint 1 con demo y riesgos actualizados.
Resultado del Kick Off
Equipo alineado en qué construir, cómo construirlo, quién responde por cada frente, cuándo se entrega y cómo sabremos que está terminado.